OGÓLNE WARUNKI
UMÓW NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
(OWUOD)

Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów na Opracowanie Dokumentacji (OWUOD) określają zasady współpracy pomiędzy Stronami w ramach Umowy na opracowanie dokumentacji. OWUOD są integralną częścią Umowy na opracowanie dokumentacji, do stosowania których Wykonawca jest bezwzględnie zobligowany.
  1. Ilekroć mowa w OWUOD lub umowie o „Dokumentacji” lub „Opracowaniu” należy przez to rozumieć każdą dokumentację będącą przedmiotem Umowy na opracowanie dokumentacji, niezbędną do realizacji założonych i planowanych przez Zamawiającego prac projektowych i robót budowlanych.

Zobowiązania Wykonawcy
  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, a w szczególności do:
    1. opracowania Dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym m.in.:
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami);
- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
  z późn. zmianami);
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
- obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej;
    1. bieżącego uzgadniania i konsultowania założeń projektowych m.in. z Zamawiającym, a w przypadku istotnych rozwiązań dla projektu także wcześniejszej akceptacji Zamawiającego;
    1. należytego reprezentowania interesów Zamawiającego;
    1. wykonania wszelkich opracowań oraz uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca wszelkie opracowania (badania, ekspertyzy, pomiary i uzgodnienia) wykona własnym staraniem i na własny koszt;
    1. wykonania na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych w przypadku takiej konieczności;
    1. projektowania z zachowaniem zasad ekonomiki, z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącej szaty roślinnej, a przede wszystkim wartościowego drzewostanu w taki sposób, aby służył on - przy zapewnieniu mu właściwych warunków do wzrostu i rozwoju - jako gotowy element zagospodarowania terenu;
    1. uwzględnienia w opracowaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiały i urządzenia) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz do wskazania wymaganych atestów
       i certyfikatów. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zastosuje się do wymagań Zamawiającego, aby Dokumentacja określała jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, w celu zapewnienia konkurencyjności, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych lub funkcjonalnych;
    1. umożliwienia Zamawiającemu wglądu do dokumentów dotyczących przedmiotu umowy na każdym etapie realizacji prac;
    1. składania sprawozdań z realizacji prac zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
    1. informowania Zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia wszelkiej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem niedopuszczenia do opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy;
    1. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków wynikających z przedmiotu umowy;
    1. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których Wykonawca wszedł przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ujawnienie informacji ma nastąpić na żądanie organu uprawnionego
       do tego na podstawie odrębnych przepisów;
    1. podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonania przedmiotu umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego;
    1. informowania Zamawiającego w okresie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, osób uprawnionych do reprezentacji, jak również
       o złożeniu wniosku o likwidację lub upadłość Wykonawcy. Zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym w terminie do 7 dni od daty zaistnienia faktu;
    1. wzięcia odpowiedzialności za Opracowanie oraz każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem rządzącym umową.
  1. Opracowanie należy wykonać w formie graficznej i opisowej w ilości egzemplarzy podanej w umowie oraz elektronicznej na płycie CD. Płyta CD winna być odzwierciedleniem wersji papierowej
     ze wszystkimi podpisami i uzgodnieniami. Zamawiana ilość egzemplarzy Opracowania nie uwzględnia egzemplarzy niezbędnych do uzyskania opinii i uzgodnień.
  1. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że przekazana wersja elektroniczna na CD jest odzwierciedleniem wersji papierowej.
  1. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że dostarczone Opracowanie jest wykonane zgodnie
     z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami, oraz że zostaje przekazana w stanie pełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
  1. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie w siedzibie Zamawiającego.
  1. Wykonawca nie może powierzyć, bez pisemnej zgody Zamawiającego, wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim. Jednakże nawet w przypadku takiego powierzenia Wykonawca odpowiada
     za działania osób trzecich, jak za własne.
  1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie i prawidłowe wykonanie Opracowania oraz za metody użyte przy jego wykonaniu.
  1. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakąkolwiek odpowiedzialnością Zamawiającego wobec innych osób, a także wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, kosztami i wydatkami takimi, które będą kierowane przeciwko Zamawiającemu lub, które będzie musiał ponosić Zamawiający
     i które mogą powstać w konsekwencji wykorzystania Opracowania, chyba, że szkoda była spowodowana wyłącznie z winy Zamawiającego.
  1. Wykonawca będzie uczestniczył wraz z Zamawiającym w prezentacji wyników prac stanowiących przedmiot umowy zarówno władzom Miasta Gostynina, jak i instytucjom zewnętrznym.

3. Zobowiązania Zamawiającego
3.1.	Zamawiający zobowiązuje się do:
    1. współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jednak Zamawiający zastrzega, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się
       na podstawie zawartej umowy;
    1. dysponowania środkami do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy;
    1. udostępnienia posiadanych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy;
    1. w razie konieczności udzielenia upoważnienia lub pełnomocnictwa do reprezentowania
       i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy.

4. Odbiór Opracowania
  1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.
  1. Przy odbiorze Opracowania Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia jakości wykonanego Opracowania.
  1. Niekompletność i zastrzeżenia do Opracowania Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy na piśmie w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
  1. Jeśli w toku czynności weryfikacji Opracowania zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia. Wszystkie wady i braki w Opracowaniu Wykonawca usunie z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego. Ich usunięcie nastąpi
     w możliwie najkrótszym terminie uzgodnionym w dobrej wierze przez Strony, biorąc pod uwagę specyfikę wad i braków, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o stwierdzeniu wad lub braków od Zamawiającego. Stwierdzenie wystąpienia wad lub braków zostanie przedstawione Wykonawcy w formie pisemnej.
  1. W przypadku nieusunięcia wad i braków w ustalonym terminie Zamawiający zleci ich usunięcie osobie trzeciej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisami obowiązującymi u Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wyżej wymieniony koszt, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  1. Czynności, o których mowa w pkt. 4.4. OWUOD Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie.
  1. Po usunięciu wszelkich wad i braków Zamawiający wystawi końcowy protokół przyjęcia opracowania stwierdzający jego kompletność oraz brak zastrzeżeń Zamawiającego do jego treści.
  1. W przypadku zaistnienia wad nie dających się usunąć, Zamawiający ma prawo:
    1. żądać obniżenia wynagrodzenia, o ile wady nie mają wpływu na używanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;
    1. żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,
       o ile wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Oświadczenia i odpowiedzialność Wykonawcy
5.1.	Wykonawca oświadcza, że:
5.1.1.	znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie usługi,
5.1.2.	nie zalega ze składkami ZUS i podatkami do Urzędu Skarbowego,
5.1.3.	posiada odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,
5.1.4.	posiada odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny oraz dysponuje pracownikami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
  1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Opracowanie ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel dla którego zostało opracowane.
  1. Podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu przyjęcia opracowania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady ukryte oraz wady, których nie można było stwierdzić
     na tym etapie.

Kary umowne, odstąpienie od umowy
  1. Zamawiający może naliczyć i obciążyć Wykonawcę karą umowną za:
    1. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia netto umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w umowie,
    1. opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi
       - w wysokości 1% wartości wynagrodzenia netto umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc
       od następnego dnia po upływie terminu uzgodnionego przez Strony na usunięcie wad,
    1. odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 30% wartości wynagrodzenia netto umowy.
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę gdy:
    1. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, bez uzasadnionej przyczyny,
    1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy,
    1. Wykonawca utracił zdolność do wykonywania prac - np. został złożony wniosek o ogłoszenie jego upadłości lub rozwiązanie, czy też został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
  1. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a następnie odstąpienia
     od umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i odstąpienia.
  1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
  1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.
  1. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych w przypadku gdy wysokość szkody będzie przewyższała wysokość kar umownych.
  1. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

7.	Prawa autorskie
  1. Wykonawca z dniem podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe wynikające z niniejszej umowy w rozumieniu art. 43 ust. 1 i art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
     (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 tekst jednolity z późn. zm.).
  1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje również w odniesieniu do programu komputerowego zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 1 – 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i dotyczy następujących pól eksploatacji:
    1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
    1. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu,
    1. utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,
    1. zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej
       i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
    1. wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
    1. wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć − Internet) w tym wielokrotne rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach),
    1. wprowadzanie do pamięci komputera,
    1. publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
       i w czasie przez siebie wybranym.
  1. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.
  1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do nie wykonywania, przez czas nie oznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do wykonanego przedmiotu umowy, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie wykonywania: prawa do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa
     do decydowania o pierwszym udostępnieniu przedmiotu umowy publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
  1. Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas nie oznaczony
     w jego imieniu autorskich praw osobistych.
  1. Przeniesienie praw określonych niniejszą Umową następuje na wyłączną własność Zamawiającego
     i jest nieograniczone terytorialnie.

Gwarancja i rękojmia
  1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonane Opracowanie. Okres udzielonej gwarancji liczy się od dnia podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu przejęcia opracowania.
  1. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i własnym staraniem wszelkich wad ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy.
  1. Wykonawca usunie wadę, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, od daty zawiadomienia
     go na piśmie przez Zamawiającego.
  1. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw wad i usterek.
  1. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z usunięciem wady Zamawiający upoważniony będzie do zlecenia usunięcia zgłoszonych wad innemu, wybranemu przez Zamawiającego podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Opracowania wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót wykonywanych na podstawie Opracowania.

Ubezpieczenie Wykonawcy
  1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy polisę ubezpieczeniową na dowód zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż wartość wynagrodzenia określonego w umowie.
  1. Wykonawca zobowiązany jest zachować ciągłość umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt. 9.1. OWUOD do dnia zakończenia świadczenia usługi objętej umową, tj. do wygaśnięcia okresu gwarancji
     i rękojmi.
  1. W przypadku nie dostarczenia polisy ubezpieczeniowej, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 9.1. OWUOD, bądź w przypadku nie kontynuowania polisy ubezpieczeniowej, zgodnie z postanowieniami pkt. 9.2. OWUOD, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA